山东凯马汽车制造有限公司

货箱车间地面、设备基础

招标文件

招标单位：山东凯马汽车制造有限公司

日期：2017年5月2日

招标说明

一、项目概况

山东凯马汽车制造有限公司货箱车间地面及设备基础，具体见招标内容。

二、工程质量标准：按国家现行相关专业质量验收规范，质量验收必须达到国标标准。

1、投标企业提供建筑业企业资质、安全施工许可证、工商营业执照等。

2、所有报价包工包料、含17%增值税。

3、质保期一年，以验收合格日期开始计质保期。

4、验收标准：按图纸设计要求施工，验收不合格，投标人应无条件维修整改至验收合格为止，因此造成的一切损失由中标人自行承担。

三、招标范围：

1、货箱车间地面浇筑、设备基础，具体要求见设计图纸。

2、地面浇筑、设备基础价格分项报价。

四、投标须知

投标报价书必须盖章，密封后于5月22日前交设备动力部。

五、评标及付款方式：

1、评标：本着公开、公平、公正的原则，公司组织评标小组予以评标。

2、付款方式：中标单位与公司签订供货合同后，付款方式：预付款30%，人员设备厂施工付30％，施工完毕验收合格后付货款30%，余款10%为质保金，质保期满一年后一周内付清。

六、补充说明

企业的业绩证书或证000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001、投标人应根据招标单位提供的招标文件及各自情况等进行投标报价的编制，投标总价应包括招标范围内的全部费用。

2、报价要分项报，最后汇总。

3、工期要求：投标人根据施工条件及公司能力确定。

4、未尽事宜请咨询招标方。

联系电话：0536-5102906

山东凯马汽车制造有限公司

2017.5.2